| Tên Nhóm: | 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Hệ thống bán sách trực tuyến |  |  |
| Ngày Họp: | 13/04/2026 | Thời gian: | 19:00 |

1. Mục đích của buổi họp

Tuần 1-2: Khởi động đồ án, thống nhất phạm vi hệ thống, kế hoạch 10 tuần và phân chia nhóm công việc cho giai đoạn phân tích - thiết kế.

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 22010009 | Dương Công Minh | 22010009@gmail.com | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng |  |  |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| - Thống nhất mục tiêu đồ án: xây dựng website thương mại điện tử chuyên về sách, có phân hệ khách hàng để tìm kiếm, mua sách, quản lý giỏ hàng/đơn hàng và phân hệ quản trị để quản lý sách, đơn hàng, người dùng. |
| - Nhóm Phân tích & Thiết kế: lập danh sách yêu cầu chức năng/phi chức năng, xác định tác nhân Khách hàng và Quản trị viên, viết đặc tả Use Case chính. Thời hạn: cuối tuần 1. |
| - Nhóm Kiến trúc & Dữ liệu: đề xuất kiến trúc client-server/API RESTful, phác thảo Modular Monolith, thiết kế ERD ban đầu cho User, Book, Category, Order, Order_Item, Review. Thời hạn: cuối tuần 2. |
| - Nhóm UI/UX - Frontend: lập sitemap và wireframe cho trang chủ, tìm kiếm/lọc sách, chi tiết sách, giỏ hàng, thanh toán, tài khoản và trang quản trị. Thời hạn: cuối tuần 2. |
| - Quyết định thực hiện: dùng React.js cho frontend, NestJS cho backend, PostgreSQL làm CSDL chính; chuẩn bị hướng tích hợp Elasticsearch/Redis/FastAPI cho tìm kiếm và gợi ý. Tạo repository, quy định nhánh, commit và lịch họp. |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 27/04/2026 | Thời gian: | 19:00 |
| Mục tiêu: | Rà soát SRS, ERD, wireframe UI/UX và chốt công nghệ triển khai để bắt đầu lập trình. |  |  |