| Tên Nhóm: | 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Hệ thống bán sách trực tuyến |  |  |
| Ngày Họp: | 27/04/2026 | Thời gian: | 19:00 |

1. Mục đích của buổi họp

Tuần 3-4: Rà soát kết quả phân tích - thiết kế, chốt công nghệ và triển khai khung backend/frontend cho các chức năng nền tảng.

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 22010009 | Dương Công Minh | 22010009@gmail.com | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng |  |  |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| - Review tài liệu SRS, ERD và wireframe: thống nhất phạm vi phiên bản 1 gồm đăng ký/đăng nhập, danh mục sách, tìm kiếm/lọc, giỏ hàng, đặt hàng, quản trị sản phẩm và quản trị đơn hàng. |
| - Nhóm Backend/API: thiết lập NestJS, kết nối PostgreSQL, xây dựng module Auth/User/Catalog/Category, JWT authentication, CRUD sách và danh mục. |
| - Nhóm Frontend/UI: thiết lập React.js, layout chung, trang chủ, danh sách sách, chi tiết sách, đăng nhập/đăng ký; kết nối thử API Catalog. |
| - Nhóm Dữ liệu/Search: tạo dữ liệu mẫu cho books, authors, categories; thiết kế document index books_v1 cho Elasticsearch và kịch bản đồng bộ dữ liệu. |
| - Nhóm Kiểm thử/Báo cáo: tạo test case sơ bộ cho đăng nhập, xem sách, tìm kiếm, quản lý sách; cập nhật báo cáo phần yêu cầu, kiến trúc tổng thể và thiết kế CSDL. |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 11/05/2026 | Thời gian: | 19:00 |
| Mục tiêu: | Kiểm tra module Auth/Catalog, giao diện cơ bản và bắt đầu tích hợp giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng. |  |  |