| Tên Nhóm: | 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Hệ thống bán sách trực tuyến |  |  |
| Ngày Họp: | 25/05/2026 | Thời gian: | 19:00 |

1. Mục đích của buổi họp

Tuần 7-8: Tích hợp các tính năng tạo sự khác biệt: tìm kiếm thông minh, gợi ý cá nhân hóa, chatbot và kiểm thử hệ thống.

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 22010009 | Dương Công Minh | 22010009@gmail.com | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng |  |  |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| - Review luồng mua hàng và admin: các chức năng đặt hàng, cập nhật trạng thái, tồn kho và quản trị sản phẩm cơ bản hoạt động; cần sửa lỗi tồn kho âm, lỗi checkout lặp và thông báo lỗi API. |
| - Nhóm Search: tích hợp Elasticsearch cho tìm kiếm tiếng Việt, fuzzy matching, boost theo tiêu đề/tác giả/mô tả, bộ lọc thể loại/giá/đánh giá và fallback PostgreSQL. |
| - Nhóm Recommendation: thu thập user_behavior_events gồm view, add_to_cart, purchase, search; xây dựng service FastAPI kết hợp collaborative, content-based, rating signal, behavioral và trending. |
| - Nhóm Chatbot/RAG: xây dựng kịch bản chatbot tra cứu sách, gợi ý sách theo nhu cầu, kiểm tra trạng thái đơn hàng; chuẩn bị câu hỏi demo và dữ liệu ngữ cảnh. |
| - Nhóm QA/Báo cáo: kiểm thử hệ thống, responsive UI, hiệu năng cache Redis, kiểm tra phân quyền; cập nhật báo cáo phần kiến trúc, tổ chức dữ liệu và tính năng khác biệt. |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: | 08/06/2026 | Thời gian: | 19:00 |
| Mục tiêu: | Chốt phạm vi, seed dữ liệu demo, sửa lỗi cuối và hoàn thiện báo cáo, slide, demo. |  |  |