| Tên Nhóm: | 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Hệ thống bán sách trực tuyến |  |  |
| Ngày Họp: | 08/06/2026 | Thời gian: | 19:00 |

1. Mục đích của buổi họp

Tuần 9-10: Hoàn thiện sản phẩm, dữ liệu demo, kiểm thử cuối, báo cáo, slide và chuẩn bị nộp/bảo vệ đồ án.

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 22010009 | Dương Công Minh | 22010009@gmail.com | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng |  |  |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| - Review tính năng nâng cao: tìm kiếm thông minh, recommendation, chatbot và cá nhân hóa trang chủ đã có bản demo; quyết định đóng phạm vi để tập trung sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu. |
| - Nhóm Dữ liệu/Demo: seed dữ liệu sách, tác giả, danh mục, đánh giá, hành vi người dùng và đơn hàng mẫu; chuẩn bị tài khoản khách hàng/admin và kịch bản demo. |
| - Nhóm Fix bug/Tối ưu: xử lý lỗi giao diện responsive, lỗi validate API, đồng bộ index tìm kiếm, session/giỏ hàng, thông báo trạng thái đơn hàng và tối ưu tốc độ tải trang. |
| - Nhóm Báo cáo/Tài liệu: hoàn thiện báo cáo gồm mục tiêu, yêu cầu, kiến trúc, CSDL, API, giao diện, kiểm thử, kết quả; bổ sung hình minh họa, sơ đồ, test case và tài liệu tham khảo. |
| - Quyết định nộp: chuẩn bị source code, README, file seed database, slide trình bày, video/hình ảnh demo. |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | Thời gian: |  |
| Mục tiêu: |  |  |  |