CSE703014 – ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN: Xây dựng hệ thống bán sách trực tuyến

NHÓM SINH VIÊN: Dương Công Minh – 22010009

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4/2026– 6/2026

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Nhiệm vụ 1. Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống

Tiến hành khảo sát bài toán bán sách trực tuyến, xác định các đối tượng sử dụng hệ thống gồm khách hàng và quản trị viên. Phân tích các chức năng cần thiết như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sách, xem chi tiết sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và quản lý người dùng.

Nhiệm vụ 2. Thiết kế kiến trúc và cơ sở dữ liệu

Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống theo mô hình client-server, sử dụng frontend, backend, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ. Xây dựng mô hình dữ liệu cho các thành phần chính như người dùng, sách, danh mục, tác giả, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, đánh giá và hành vi người dùng.

Nhiệm vụ 3. Xây dựng phân hệ khách hàng

Phát triển giao diện dành cho khách hàng, bao gồm trang chủ, danh sách sách, tìm kiếm và lọc sách, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, quản lý tài khoản và xem lịch sử đơn hàng. Hệ thống cần đảm bảo giao diện dễ sử dụng, bố cục rõ ràng và phù hợp với website thương mại điện tử.

Nhiệm vụ 4. Xây dựng phân hệ quản trị viên

Phát triển giao diện quản trị để hỗ trợ quản lý sản phẩm sách, danh mục, người dùng và đơn hàng. Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa sách, cập nhật số lượng tồn kho, theo dõi đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và xem các thông tin tổng quan phục vụ quản lý hệ thống.

Nhiệm vụ 5. Xây dựng chức năng tìm kiếm và gợi ý sách

Tích hợp chức năng tìm kiếm sách theo tên sách, tác giả, nhà xuất bản, danh mục và mức giá. Bên cạnh đó, xây dựng chức năng gợi ý sách dựa trên thông tin sản phẩm, hành vi người dùng, lịch sử mua hàng, đánh giá và các sách đang được quan tâm.

Nhiệm vụ 6. Xây dựng chatbot hỗ trợ người dùng

Tích hợp chatbot nhằm hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin sách, gợi ý sách phù hợp với nhu cầu và kiểm tra thông tin đơn hàng. Chatbot giúp tăng trải nghiệm người dùng và tạo điểm khác biệt cho hệ thống so với website bán sách thông thường.

Nhiệm vụ 7. Kiểm thử, hoàn thiện sản phẩm và viết báo cáo

Thực hiện kiểm thử các chức năng chính của hệ thống như đăng nhập, tìm kiếm sách, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, quản lý sách và quản lý đơn hàng. Sau khi kiểm thử, tiến hành sửa lỗi, hoàn thiện giao diện, tối ưu hệ thống và viết báo cáo tổng kết đồ án.

KẾT QUẢ DỰ ÁN: Các kết quả dự án sẽ có

Website bán sách trực tuyến hoàn chỉnh ở mức demo, có giao diện khách hàng và giao diện quản trị viên.

Chức năng đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản người dùng.

Chức năng xem danh sách sách, tìm kiếm, lọc sách và xem chi tiết sản phẩm.

Chức năng quản lý giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng.

Chức năng quản trị sản phẩm, danh mục, người dùng và đơn hàng.

Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng, sách, danh mục, đơn hàng, đánh giá và hành vi người dùng.

Chức năng gợi ý sách cá nhân hóa dựa trên dữ liệu sản phẩm và hành vi người dùng.

Chức năng chatbot hỗ trợ tra cứu sách, tư vấn sách và hỗ trợ thông tin đơn hàng.

Tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống và báo cáo đồ án.

Slide thuyết trình và bản demo sản phẩm phục vụ báo cáo cuối kỳ.

|  | Hà Nội, Ngày: 13/4/2026 Xác nhận của GVHD |
| --- | --- |